ZAPYTANIE OFERTOWE NUMER

IGOŚR.01/2021

Zamawiający:

Cel zamówienia:

Nazwa przedmiotu zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Dobra, 17.08.2021 r.

Do wszystkich zainteresowanych

GMINA DOBRA

Pl. Wojska Polskiego 10

62 – 730 Dobra

NIP: 668187042

Poprawa warunków funkcjonowania Centrum Kultury w Dobrej, poprzez remont sali głównej wraz w wymianą instalacji elektrycznej

Przedmiotem zamówienia są Roboty budowlane – prace remontowe i elektryczne wraz z wyposażeniem w budynku Centrum Kultury w Dobrej przy ul. Dekerta 34, 62 – 730 Dobra.

Szczegóły przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do niniejszego Zapytania ofertowego:

- Załącznik nr 05 – Projekt budowlany branży elektrycznej

- Załącznik nr 06 - Przedmiar robót

Zakres robót (zgodnie z inwentaryzacją i przedmiarem robót):

CZĘŚĆ I:

- Branża budowlana— prace remontowe

Roboty remontowe – sufit scena (41,58 m2)

Roboty remontowe – sufit podwieszany sala (138,60 m2)

Roboty remontowe – ściany (278,10 m2)

Wymiana stolarki wewnętrznej (3 szt.)

Roboty remontowe – rozbiórkowe (62,00 m2)

Wyposażenie sceniczne (1 kpl.) – zakup dostawa i montaż

Kurtyna główna  wysokość -  2,7m, szerokość 7,5 m  7,50, Odporność na zerwanie 450 (osnowa), 350 (wątek) (PN-EN ISO 13934-1) Odporność na ścieranie (cykle) b.d., Odporność wybarwień na światło 3-4 (PN-EN ISO 105-B02), Odporność wybarwień na wodę 4 (PN-EN ISO 105-E01) Odporność wybarwień na tarcie suche 4 (PN-EN ISO 105-X12) Współczynnik odbicia światła < 2,5% / 750mm Długość fali / XT050138 Akustyka Materiał pochłaniający dźwięk (PN-EN ISO 354:2005, PN-EN ISO 11654:1999) Palność
Materiał trudno zapalny (PN-EN ISO 6940:2005, PN-EN ISO 6941:2005), Nie następuje przepalenie trzeciej nitki, nie występują płonące krople, ti ≥ 4s, ts ≤ 30. Mechanizm elektryczny kurtyny głównej szerokość 7,50 m. Kulisy obrotowe wysokość 3,8 m, szerokość - 1,30 m, Horyzont wysokość 3,8 m, szerokość 7,50 m, Szyna horyzontu szerokość 7,50 m. Przedmiotowe parametry należy traktować jako minimalne.

CZĘŚĆ II. Branża elektryczna - modernizacja:

  - Wykonanie instalacji elektrycznej

  - Wykonanie rozdzielnic elektrycznych RG i RS

Wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej Wszelkie prace należy wykonać zgodnie z przedmiarem robót oraz dokumentacją projektową.

- Zaleca się, aby Wykonawca zapoznał się z lokalnymi warunkami realizacji przedmiotu zamówienia oraz zdobył wszelkie informacje niezbędne do właściwego przygotowania oferty i prawidłowego wykonania robót objętych przedmiotem zamówienia. Wszelkie utrudnienia wynikające z warunków realizacji przedmiotu zamówienia należy uwzględnić w cenie podanej w ofercie.

Zamawiający zaleca Wykonawcom dokonanie wizji lokalnej w terenie przed przystąpieniem do przygotowania oferty, celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia oraz celem uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania zamówienia.

Koszty związane z przeprowadzeniem wizji w terenie ponosi Wykonawca.

Wizje lokalną można odbyć za wcześniejszym porozumieniem z przedstawicielem Zamawiającego. W przypadku potrzeby dokonania wizji lokalnej prosimy o umówienie się z osobą kontaktową, której numer telefonu i adres e-mail znajduje się w zapytaniu ofertowym.

- Wykonawca we własnym zakresie dostarcza niezbędny sprzęt, narzędzia oraz materiały do wykonania zamówienia i jest ich wyłącznym gestorem. Wykonawca w zakresie realizowanych prac odpowiada za spowodowanie zagrożeń i utrudnień na terenie prowadzonych przez siebie prac. Wykonawca zobowiązany jest do

Strona 2 z 14

Rodzaj zamówienia

Nr CPV według Wspólnego Słownika Zamówień

przestrzegania przepisów BHP i P.POŻ i odpowiada za nieprzestrzeganie tych przepisów. Wykonawca na własną odpowiedzialność stawia rusztowania wewnętrzne i odpowiada za stan tych rusztowań oraz za wszystkie elementy na nich zamontowane przez cały okres wykonywania prac.

Roboty budowlane

45000000-7 Roboty budowlane

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45410000-4 Tynkowanie

45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących

45442100-8 Roboty malarskie

45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych

45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian

442100005 Konstrukcje i części konstrukcji

Miejsce realizacji zamówienia:

Termin realizacji umowy:

Kryteria

dopuszczające

(warunki udziału w

postępowaniu, opis

sposobu

dokonywania oceny

tych warunków oraz

dokumenty

wymagane dla

potwierdzenia

spełnienia

warunków)

Centrum Kultury w Dobrej, ul. Dekerta 34, 62 – 730 Dobra, powiat turecki woj. wielkopolskie, działki o nr ewid. 1816/3; 1816/4; 1819/5 – obręb Dobra.

Przedmiot zamówienia musi być wykonany najpóźniej do 30.11.2021 r.

Oferty z późniejszym terminem realizacji zostaną odrzucone.

Zamawiający zastrzega, że w razie niewykonania przedmiotu umowy w terminie do 30.11.2021 r., naliczone zostaną kary umowne w wysokości 1% wartości zamówienia za każde 7 dni opóźnienia.

Dopuszcza się zmiany umowy w zakresie terminu realizacji pod warunkiem wystąpienia obiektywnych i niezależnych od Dostawcy okoliczności powodujących uzasadnione wydłużenie okresu dostawy.

Sposób weryfikacji: termin podany na ofercie.

Termin związania z ofertą: do 31.08.2021 r.

[1] POWIĄZANIA

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, udzielane przez Zamawiającego, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe, o których mowa powyżej, rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa;

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

- pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w

Strona 3 z 14

szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Sposób udokumentowania: weryfikacja na podstawie oświadczenia oferenta (Załącznik nr 01 do Zapytania ofertowego).

[2] SYTUACJA EKONOMICZNA I FINANSOWA WYKONAWCY

Warunek uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca oświadczy, iż posiada środki finansowe lub zdolność kredytową, wystarczające do realizacji przedmiotu zamówienia.

Sposób udokumentowania:

Oświadczenie o sytuacji ekonomicznej i finansowej – weryfikacja na podstawie oświadczenia Wykonawcy (oferenta) stanowiącego element Załącznika 02 – Formularz ofertowy.

[3 ] MINIMALNY OKRES GWARANCJI – 24 miesiące

Okres bezpłatnej gwarancji udzielonej w miesiącach musi być równy 24 miesiące lub więcej. Okres gwarancji należy podać w pełnych miesiącach. Gdy oferta przewiduje kilka okresów gwarancji, brany jest pod uwagę najkrótszy wskazany okres. Brana jest pod uwagę gwarancja nieodpłatna. Okres gwarancji liczony jest od momentu podpisania protokołu odbioru końcowego. Oferty z okresem gwarancji poniżej 24 miesięcy zostaną odrzucone.

Sposób udokumentowania: okres gwarancji wskazany na ofercie

Oferent niespełniający któregokolwiek z ww. warunków nie może złożyć oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji prawdziwości złożonych przez oferenta oświadczeń i dokumentów. W przypadku wątpliwości oferent zostanie wezwany do wyjaśnień, uzupełnień. Na złożenie wyjaśnień i uzupełnień oferent będzie miał czas czterech dni roboczych od wysłania informacji o konieczności złożenia wyjaśnień, uzupełnień.

Warunkiem oceny oferty pod kątem kryteriów jest spełnienie kryteriów dopuszczających i zgodność z przedmiotem zapytania.

KRYTERIA OCENY OFERT:

- CENA - ocenie podlega cena całkowita brutto(75%) Cena przestawiona w ofercie musi zawierać pełny koszt dla Zamawiającego.

- OKRES GWARANCJI – ocenie podlega okres bezpłatnej gwarancji udzielonej w

| Kryteria oceniające: | miesiącach (gwarancja minimalna to 24 miesięcy) (25%). |
| --- | --- |
|  | SPOSÓB PRZYZNAWANIA PUNKTACJI: |
|  | a) CENA |
|  | P = (najniższa oferowana cena netto/cena netto oferty badanej) x 75 |
|  | W przypadku złożenia oferty w walucie obcej na potrzeby wyliczenia punktów, kwota |
|  | zostanie przeliczona na PLN według średniego bieżącego kursu wyliczonego i ogłoszonego |
|  | przez Narodowy Bank Polski z dnia wyboru wykonawcy. |
|  | Strona 4 z 14 |

Miejsce składania ofert:

Forma złożenia ofert:

Sposób udokumentowania: cena netto podana na ofercie.

b)  OKRES GWARANCJI

1/ Oferty z okresem gwarancji 24 miesięcy i dłużej otrzymają: 25,00 pkt.

2/ Oferty z okresem gwarancji poniżej 24 miesięcy a powyżej/lub 12 miesięcy otrzymają:

15,00 pkt

Okres gwarancji należy podać w pełnych miesiącach. Gdy oferta przewiduje kilka okresów gwarancji, brany jest pod uwagę najkrótszy wskazany okres. Brana jest pod uwagę gwarancja nieodpłatna. Okres gwarancji liczony jest od momentu podpisania protokołu odbioru końcowego.

Sposób udokumentowania: okres gwarancji podany na ofercie.

Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na fakt, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród otrzymanych ofert wybierze ofertę z niższą ceną netto.

Legenda:

P – punktowa wartość oferty

Najkorzystniejszą ofertą jest ta, która otrzyma największą liczbę punktów. Przyjmuje się, że 1% wagi kryterium = 1 pkt. Oferta maksymalnie może uzyskać 100,00 pkt.

Punktacja będzie obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które zostaną określone, jako zgodne z wymaganiami określonymi w niniejszym Zapytaniu.

Urząd Miejski w Dobrej, 
Plac Wojska Polskiego 10

62 – 730 Dobra

- Oferta powinna zostać złożona osobiście, listownie, przesyłką kurierską na adres wskazany powyżej lub mailem na adres: inwestycje@dobra24.pl,

- W przypadku ofert przesłanych pocztą elektroniczną w tytule maila sugerujemy wpisać „OFERTA do Zapytania ofertowego nr IGOŚR.01/2021”, a oferta wraz z wymaganymi załącznikami musi być przesłana w formie skanu podpisanej oferty (np. pdf).

- Ofertę pisemną należy przesłać lub złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczęcią/nazwą Wykonawcy, adresem zamawiającego oraz sugerowanym dopiskiem „OFERTA do Zapytania ofertowego nr IGOŚR.01/2021”,

- Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim.

- Oferent ponosi wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.

- Do oferty muszą być załączone wszystkie dokumenty wymagane odpowiednimi postanowieniami zapytania ofertowego oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorami.

- Oferta  musi  być  podpisana  przez  Oferenta  (wskazane,  by  była  również

Strona 5 z 14

opieczętowana) lub przez osobę(y) uprawnioną(e) oraz oznaczona co do nazwy i adresu Oferenta np. przez opatrzenie oferty pieczęcią firmową.

PRZEZ OSOBĘ(Y) UPRAWNIONĄ(E) NALEŻY ROZUMIEĆ ODPOWIEDNIO:

- osobę(y), która(e) zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowym i oraz odpowiednimi przepisami jest uprawniona do reprezentowania Wykonawcy, w obrocie gospodarczym;

- pełnomocnika lub pełnomocników Oferenta, którym pełnomocnictwa udzieliła(y) osoba(y), o której (ych) mowa powyżej. Pełnomocnictwo (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) musi zostać załączona do oferty.

- pełnomocnika ustanowionego przez Oferentów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) musi zostać załączona do oferty.

POPRZEZ PODPIS OFERENTA ROZUMIE SIĘ:

- pełne, czytelne imię i nazwisko osoby upoważnionej wraz z pieczątką firmową (jeśli przedsiębiorstwo posługuje się pieczątką firmową);

- podpis nieczytelny osoby upoważnionej wraz z pieczątką imienną i pieczątką firmową (jeśli przedsiębiorstwo posługuje się pieczątką firmową).

DO OFERTY SPORZĄDZONEJ WEDŁUG ZAŁĄCZONEGO WZORU (ZAŁĄCZNIK 02 do niniejszego Zapytania ofertowego), NALEŻY DOŁĄCZYĆ:

1/ Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych – według załączonego wzoru (Załącznik 01 do niniejszego Zapytania ofertowego). W przypadku złożenia oferty wspólnej przez dwóch lub większą ilość oferentów (konsorcja), każdy członek konsorcjum zobowiązany jest złożyć oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym według zamieszczonego wzoru;

2/ Dokument stwierdzający status prawny Wykonawcy (aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert). Dotyczy osób prawnych i osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Nie dotyczy osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

3/ Oświadczenie o wykonaniu obowiązków informacyjnych, o których mowa art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wobec osób, których dane osobowe przekazał w związku z udziałem w przetargu – według załączonego wzoru (Załącznik nr 03 do niniejszego Zapytania ofertowego).

4/ Klauzula informacyjna RODO – dokument stanowiący Załącznik nr 04 do niniejszego zapytania ofertowego, należy podpisać w formule „zapoznałem/-am się”.

5/ Pełnomocnictwo – jeżeli upoważnienie do podpisania oferty nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub

Strona 6 z 14

zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej).

Termin złożenia ofert:

Forma oferty:

Zastrzeżenia

dodatkowe:

Oferta powinna być dostarczona w terminie do 25.08.2021 r. do godziny 15:30.

Za termin złożenia oferty rozumie się termin wpływu oferty do siedziby Zamawiającego lub jej otrzymania na adres poczty elektronicznej wskazany w niniejszym Zapytaniu. O złożeniu oferty nie decyduje data stempla pocztowego.

Zamawiający porówna oferty w terminie do 5 dni roboczych od daty zakończenia postępowania. Termin może ulec wydłużeniu, jeśli złożone oferty będą podlegały uzupełnieniu/ wymagane będzie złożenie wyjaśnień przez Oferentów.

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

- nazwę, adres oferenta oraz nazwisko i kontakt osoby upoważnionej do kontaktu;

- czytelny podpis oferenta (osoby uprawnionej);

- datę sporządzenia;

- opis nawiązujący do przedmiotu zapytania, kryteriów dopuszczających i oceniających oraz opis potwierdzający spełnienie szczegółowych paramentów przedmiotu zamówienia;

- wartość oferty wyrażoną w PLN (cena netto oraz brutto) lub w walucie obcej. W przypadku złożenia oferty w walucie obcej kwota zostanie przeliczona na PLN według średniego bieżącego kursu wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z dnia wyboru wykonawcy;

- termin ważności oferty;

- termin wykonania/realizacji;

- wszystkie załączniki wymagane odpowiednimi postanowieniami zapytania ofertowego oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorami;

- oferta może być wypełniona odręcznie lub komputerowo, jednakże w każdym przypadku oferta musi być wypełniona w czytelny sposób;

Do zapytania dołączono formularz ofertowy, na którym oferta musi być złożona (Załącznik nr 02) dla każdej części oddzielny formularz.

- Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane;

- Złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy;

- Dokonywanie istotnych zmian postanowień w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, możliwe jest jedynie w zakresie terminu realizacji zlecenia oraz warunków i terminów płatności. Dopuszcza się zmiany umowy w zakresie terminu realizacji pod warunkiem wystąpienia obiektywnych i niezależnych od Dostawcy okoliczności powodujących uzasadnione wydłużenie okresu dostawy;

- Dopuszcza się składania ofert częściowych (zadanie podzielone na 3 częśći);

- Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych (oferty wariantowe zostaną odrzucone);

- Każdy wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę całkowitą netto oraz brutto będącą sumą cen za każdy z etapów realizacji prac, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku udzielenia rabatu, należy podsumować ostateczną wartość oferty;

- W przypadku złożenia przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty pod uwagę brana jest ostatnia oferta, która wpłynęła w terminie na składanie ofert. Pozostałe oferty

Strona 7 z 14

tego samego wykonawcy zostaną odrzucone;

  - Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę;

  - W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert;

  - Po wygaśnięciu oferty, Zamawiający może zwrócić się do Oferenta o przedłużenie terminu jej ważności;

  - Zamawiający zastrzega możliwość wydłużenia terminu nadsyłania ofert. O tym fakcie każdorazowo powiadomi wszystkich oferentów, od których otrzymał ofertę oraz zamieści stosowną informację na stronie internetowej, na której zapytanie ogłoszono;

  - Nie dopuszcza się składania ofert przez podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym;

  - Warunkiem przystąpienia do realizacji zamówienia będzie podpisanie umowy z Zamawiającym.

  - Zamawiający może unieważnić postępowanie lub zmodyfikować treść zapytania ofertowego.

Modyfikacja zapytania ofertowego: Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść zapytania ofertowego w szczególności ze względu na konieczność usunięcia wad lub niejasności w treści zapytania (w szczególności w odpowiedzi na pytania Wykonawców), dostosowania zapytania do wymagań powszechnie obowiązującego prawa lub innych regulacji wiążących Zamawiającego, oraz o ile okaże się to konieczne do prawidłowej realizacji Projektu lub przedmiotu zapytania (szczególności ze względu na należytą jakość wykonania przedmiotu zapytania oraz jego zgodność z celami Projektu).

Informacja o zmianie treści zapytania ofertowego zostanie zamieszczona w miejscach publikacji niniejszego zapytania oraz zostaną o tym poinformowani oferenci, od których Zamawiający otrzymał już zapytania, oferty. W przypadku modyfikacji istotnych treści zapytania, termin składania ofert zostanie przedłużony o czas niezbędny na wprowadzenia zmian w ofertach.

- Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podawania przyczyny, a w szczególności w przypadku, gdy:

    - nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;

    - cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;

    - wystąpiła zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego;

    - postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia;

Informacja o unieważnieniu postępowania zostanie zamieszczona w miejscach publikacji niniejszego zapytania oraz przekazana Wykonawcom, od których Zamawiający otrzymał oferty.

- Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, w tym dokumentów potwierdzających podane w

Strona 8 z 14

ofertach informacje. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może zwrócić się do Oferenta o korektę oczywistych omyłek, braków formalnych, niezłożenia lub nieprawidłowego złożenia załączników do oferty, chyba że mimo złożenia korekty, oferta podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Informacja o konieczności złożenia wyjaśnień lub uzupełnień zostanie wysłana na adres mailowy wskazany na ofercie. W przypadku braku wskazania adresu e-mail, zostanie wysłana na adres siedziby oferenta. Na złożenie wyjaśnień i uzupełnień oferent będzie miał czas czterech dni roboczych od wysłania informacji o konieczności złożenia wyjaśnień, uzupełnień. W przypadku braku otrzymania odpowiedzi w wyznaczonym terminie, oferta zostanie oceniona na podstawie dotychczas złożonej dokumentacji;

Zamawiający poprawi w tekście Oferty:

- oczywiste omyłki pisarskie;

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty z wymaganiami niniejszego zapytania, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty;

      - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego Oferta została poprawiona.

  - Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

1) jej treść nie odpowiada wymaganiom niniejszego zapytania, z zastrzeżeniem możliwości dokonania poprawy omyłek w treści oferty na zasadach wskazanych powyżej;

2) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

3) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

4) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;

5) wykonawca w terminie 2 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa powyżej;

6) wykonawca nie wyraził zgody, na przedłużenie terminu związania ofertą;

7) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;

8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

- Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego, co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień. Na złożenie wyjaśnień i uzupełnień oferent będzie miał czas czterech dni roboczych od wysłania informacji o konieczności złożenia wyjaśnień, uzupełnień.

    - W przypadku, gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:

        - wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług,

Strona 9 z 14

ustalonej przed wszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;

- wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający

może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień.

Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie:

- oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z późn. zm.);

- pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

- wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;

- wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;

- powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na Wykonawcy.

Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.

- Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy we wskazanym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

- Oferent poprzez złożenie oferty, akceptuje wszystkie warunki postępowania wskazane w niniejszym Zapytaniu.

Rozwiązania równoważne:

- W przypadku użycia w dokumentacji określeń wskazujące na typ, nazwę producenta, znaki towarowe lub pochodzenie przedmiotu zamówienia, czy jeżeli przedmiot zamówienia opisany jest przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych należy odczytywać je wraz z wyrazami lub równoważne. Nazwy własne są przykładowe, określają klasę produktu i służą ustaleniu standardu - nie wskazują na konkretny wyrób lub konkretnego producenta.

- Wykonawca, który powoła się na rozwiązanie równoważne, zobowiązany jest wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego;

- Za rozwiązania równoważne Zamawiający uzna te, którego standardy, cechy jakościowe, funkcjonalności, parametry techniczne i użytkowe są takie same lub nie

Strona 10 z 14

|  | gorsze oraz które spełniają wszystkie wymagania Zamawiającego określone w opisie |
| --- | --- |
|  | przedmiotu zamówienia; |
|  | d) W przypadku wątpliwości Zamawiającego związanych ze stwierdzeniem |
|  | równoważności złożonej oferty, wszelkie obowiązki związane z potwierdzeniem |
|  | równoważności spoczywają na Wykonawcy. |
|  | Przedmiot zamówienia jest elementem realizowanego przez Zamawiającego projektu. |
|  | Tytuł projektu: |
|  | Zadanie z zakresu infrastruktury kultury, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego województwa wielkopolskiego w 2021 roku w ramach programu „Kulisy kultury” |
| Informacja |  |
| dotycząca |  |
| finansowania |  |
| przedmiotu |  |
| zamówienia: |  |  |
|  | Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego z zachowaniem |
|  | zasady konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców w rozumieniu |
|  | obowiązujących Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach |
|  | Europejskiego Funduszu Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz |
|  | Funduszu Spójności na lata 2014-2020. |
|  | 1. Zamawiający przewiduje prawo do zmiany warunków umowy, w zakresie zapisów |
|  | obejmujących: |
|  | • termin realizacji przedmiotu zamówienia, |
|  | • | termin płatności, |
|  | • wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia, |
|  | • | podwykonawców, |
|  | • podmioty odpowiedzialne za wykonanie przedmiotu zamówienia, |
|  | • | dokumentację projektową lub w zaistnienia któregokolwiek z poniższych |
|  |  | przypadków : |
|  | a) zmiana uzasadniona będzie sytuacją, której Zamawiający działając z należytą |
|  | starannością nie mógł przewidzieć, |
| Warunki zmiany | b) działania siły wyższej, |
|  | c) zmiana związana będzie z powodu opóźnienia wykonawcy lub z powodu opóźnień |
| umowy | innych wykonawców, przez których wykonanie zamówień jest warunkiem koniecznym dla |
|  | realizacji niniejszego zamówienia oraz innych przyczyn, których Zamawiający nie mógł |
|  | przewidzieć, |
|  | d) gdy z uwagi na realizację robót dodatkowych lub zamiennych dojdzie do konieczności |

wstrzymania robót w budynku,

e) zmiana zakresu robót powierzonych podwykonawcom,

f) realizacji dodatkowych robót od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się one niezbędne do wykonania i zgoda na nie została wyrażona przez Zamawiającego,

g) konieczność uzyskania dodatkowych uzgodnień, pozwoleń, badań, ekspertyz lub decyzji administracyjnych,

h) inne nieprzewidziane.

- Zamawiający dopuszcza zmniejszenie zakresu robót będących przedmiotem Umowy, o ile wskutek okoliczności nieznanych Stronom w dniu zawarcia Umowy stanie się konieczne. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone o koszt niewykonanych robót obliczony wg wartości cen jednostkowych wskazanych w Formularzu Ofertowym (załącznik nr 02 do niniejszego Zapytania).

- Zamawiający uprawniony jest do zwiększenia zakresu robót będących przedmiotem Umowy, o ile wskutek okoliczności nieznanych Stronom w dniu zawarcia Umowy stanie się konieczne. W takim przypadku Strony podejmą negocjacje w celu ustalenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia i podpisania stosownego aneksu do Umowy.

- Zaistnienie którejkolwiek z w/w zdarzeń lub okoliczności upoważnia zarówno Wykonawcę, jaki Zamawiającego do żądania dokonania zmiany umowy, poprzez pisemne powiadomienie o tym drugiej strony. Powiadomienie powinno zawierać opis wydarzenia lub okoliczności wraz z uzasadnieniem dającym podstawę do dokonania zmiany umowy oraz powinno być przedstawione w ciągu 7 dni od dnia, w którym strona umowy dowiedziała się lub powinna się dowiedzieć o danym zdarzeniu lub okolicznościach.

- Wszelkie zmiany postanowień zawartej umowy mogą nastąpić za zgodą obydwu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem, że istotne zmiany mogą być dokonane jedynie w ww. sytuacjach.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

ZMIANA UMOWY W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM COVID-19

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy we wszystkich jej zakresach (w tym w zakresie terminu realizacji, wynagrodzenia wykonawcy, zakresu przedmiotowego, sposobu płatności) w przypadku występowania okoliczności utrudniających lub uniemożliwiających realizację zamówienia (lub dopiero mających taki stan wywołać) w związku z występowaniem COVID-19.

- Strony niezwłocznie informują się wzajemnie o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie niniejszej umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić.

Strony umowy potwierdzają ten wpływ, dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, oświadczenia lub dokumenty, które mogą dotyczyć w szczególności:

a) nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji zamówienia z uwagi na: ich obowiązkową hospitalizację, objęcie kwarantanną lub nadzorem epidemiologicznym w związku z pozostawaniem w styczności z osobami, których zdrowie zostało zagrożone przez COVID-19, zwolnienie od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, o którym mowa w art. 32 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, lub dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko, lub niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu rozprzestrzeniania się COVID-19;

b) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku

Strona 12 z 14

Załączniki:

Informacje dodatkowe:

z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na wykonawcę obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych;

- poleceń lub decyzji wydanych przez wojewodów, ministra właściwego do spraw zdrowia lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o których mowa w art. 11 ust. 1 - 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, w tym jej zmian;

- wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych;

- innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają możliwość wykonania umowy;

- okoliczności, o których mowa w pkt a-e, w zakresie w jakim dotyczą one podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

3. Każda ze stron może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy.

4. Strona na podstawie otrzymanych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 2 i 3, w terminie do 14 dni licząc od dnia ich otrzymania, przekaże drugiej stronie swoje stanowisko.

Załącznik 01. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych; Załącznik 02. Formularz ofertowy – wzór;

Załącznik 03. Oświadczenie o wykonaniu obowiązków informacyjnych, Załącznik 04. Klauzula informacyjna RODO,

Załącznik 05. Projekt budowlany branży elektrycznej

Załącznik 06. – Przedmiar robót, wykaz wyposażenia

Forma upublicznienia wyników

Informacja o wyniku postępowania zostanie upublicznia w taki sposób, w jaki zostało upublicznione zapytanie ofertowe.

Każdy Oferent ma prawo pisemnie zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści przedmiotowego zapytania ofertowego. Osobą uprawnioną do kontaktów w sprawie zapytania ofertowego jest:

Imię i nazwisko: Marek Świętochowski

Mail: inwestycje@dobra24.pl

Tel: 63 279 99 39

W przypadku wątpliwości, Oferent może zadać pisemne pytanie Zamawiającemu w celu objaśnienia treści zapytania ofertowego. Ewentualną odpowiedź merytoryczną Zamawiający zamieści w miejscach publikacji niniejszego zapytania oraz poinformuje za pomocą poczty elektronicznej oferentów, od których otrzymał już ofertę lub pytanie bez ujawniania źródła zapytania.

Strona 13 z 14

(pieczątka i podpis Zamawiającego)

Strona 14 z 14