INFORMACJA  DOTYCZĄCA  BEZPIECZEŃSTWA

I  OCHRONY  ZDROWIA

Podstawa opracowania:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku, w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.  nr 120  z  dnia  10 lipca  2003 r. poz. 1126)

- Nazwa i adres obiektu budowlanego

### „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Stefanów”

- Nazwa inwestora

Gmina  Dobra

62-730  Dobra

Plac  Wojska  Polskiego 10

- Nazwisko oraz  adres  projektanta

Bożena  Woźniak

ul. Browarna 8b

62-700  Turek

1.Nazwa i adres obiektu budowlanego.

Inwestorem  planowanego  przedsięwzięcia pn. „Przebudowa  drogi wewnętrznej w miejscowości Stefanów”  jest  Gmina  Dobra.

Długość  projektowanej  drogi  wynosi 0.768  km.

Przedsięwzięcie  położone jest na działkach o nr ewidencyjnych  83 i 57 obręb  Stefanów .

2.INWESTOR

Inwestorem  w/w  zadania   jest  Gmina Dobra

# 3. CZĘŚĆ OPISOWA

  - Zakres robót

Długość odcinka drogi                                768.00  mb

Szerokość  jezdni                                    od km 0+000  do km  0+728    -        3.0 m

przejście  do szerokości 4.0 m                od km 0+728  do km 0+748

od km 0+748  do km  0+768    -        4.0 m

Powierzchnia warstwy ścieralnej               2348 .00 m2

Powierzchnia  podbudowy                         2581.00 m2

  - Przewiduje się następującą kolejność realizacji :

- roboty  przygotowawcze  w  granicach  projektowanego  pasa  drogowego

- wykonanie robót  ziemnych

- wykonanie   podbudowy  z  kruszywa łamanego

- wykonanie  warstwy  ścieralnej  z  betonu  asfaltowego

- uzupełnienie  poboczy

- ustawienie  oznakowania  pionowego

Realizacja  projektowanych  robót  przyczyni  się  do  wzrostu  bezpieczeństwa  i  poprawy  ruchu  na  drodze .

4. Wykaz   istniejących  obiektów  budowlanych

Przedmiotem   opracowania  jest przebudowa drogi wewnętrznej  w miejscowości  Stefanów.

5. Elementy zagospodarowania terenu , które mogą stwarzać zagrożenie  dla  bezpieczeństwa   i  zdrowia  ludzi.

Nie występują.

6. Przewidywane  zagrożenia  występujące  podczas  realizacji  robót  budowlanych

- zagrożenie ruchem mechanicznym

- prace stwarzające zagrożenia tj. roboty ziemne , wykonywanie podbudowy oraz nawierzchni

7.Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do wykonywania robót  szczególnie niebezpiecznych

Roboty  szczególnie  niebezpieczne  w  procesie  realizacji  projektowanego  przedsięwzięcia  nie  występują  i nie ma  potrzeby  prowadzenia  specjalnego  instruktażu  dla  zatrudnionych  pracowników.

Przed  przystąpieniem do wykonywania     robót   należy :

- Zapoznać pracowników z technologią  wykonawstwa .

- Przypomnieć o obowiązku  stosowania  środków ochrony osobistej

- Omówić zasady udzielania pierwszej pomocy  i  postępowania w przypadku wystąpienia  zagrożenia  .

- Wyznaczyć osoby do bezpośredniego nadzoru .

8.Środki techniczne i organizacyjne  zapobiegające  niebezpieczeństwom  wynikającym  z  wykonywania  robót  budowlanych   w  strefach  szczególnego  zagrożenia .

W  procesie  budowlanym wystąpią  okoliczności zobowiązujące  kierownika  budowy do  opracowania planu BIOZ, do których  zaliczyć należy :

- wykonywanie  robót  przy  dopuszczeniu ruchu  lokalnego

Zgodnie z ustawą  z dnia 7 lipca 1994r. Prawo  budowlane – art. 21a, ust.2, pkt.1 – kierownik budowy  jest  zobowiązany sporządzić lub  zapewnić  sporządzenie planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia.

Ponadto  kierownik  budowy  zobowiązany  jest  do  przestrzegania przepisów niżej  wymienionych  aktów  wykonawczych :

- Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury  z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i  higieny  pracy podczas  wykonywanych  robót  budowlanych / Dz.U. z 2003r. nr 47, poz.401/.

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia  30.10.2002 r. w sprawie  minimalnych  wymogów dotyczących  bezpieczeństwa i higieny  pracy  w  zakresie  użytkowania  maszyn przez  pracowników podczas pracy /Dz.U. z 2002r.  nr 191 poz. 1596/ oraz  art. 22 pkt. 3d – ustawy  z dnia  7 lipca 1994 r. Prawo  budowlane .